**Rédaction du cahier des charges générales**

Totaux = 4 j

Définition du contexte = 1 heure

Définition du besoin = ½ j

Définition des fonctions

A / Fonction 1: AffichageProduit = ½ j

B / Fonction 2 : RéseauxSociaux = ½ j

C / Fonction 3 : Mailling = ½ jour

D / Fonction 4 : Localisation = ½ j

E / Fonction 5 : Contraintes = 1 jour

**Rédaction du cahier des charges techniques**

Spécifications techniques de l’application

Application développée sur IOS uniquement

Fonction 1 :

Gère l’affichage des produits phare, ajout / modification / suppression des produits.

Time : 3 jours

1. Ajout -> 1 Jour
2. Modification -> 1 Jour
3. Suppression -> 1 Jour

Fonction 2 :

Gère le partage et la visibilité / accésibilité de Facebook (choix du client).

Time : 1 jour

1. Visibilité -> ½ jour
2. Accésibilité -> ½ jour

Fonction 3 :

Ajout, modification, suppresion de comptes, permet d’envoyer des mails de publicités en masse.

Time : 4 jours et demi

1. Ajout -> 1 Jour
2. Modification -> 1 Jour
3. Suppression de compte -> 1 Jour
4. Envoie de mail -> 1 jour et demi

Fonction 4 :

Mise en place d’un module d’une carte intérractive indiquant l’emplacement du magasin (style Gmap…).

Time : 1 jour

1. Mise en place -> 1 Jour

Contraintes

Hébergement / Distribution / maintenance / réglementation via la CNIL / Gestion de comptes FB.

Time : 3 semaines

1. Hébergement -> 1 semaine
2. Distribution -> 1 semaine
3. Maintenance (à voire)
4. Cnil -> 3 jours
5. Gestion de FB (à voire)
6. Correction du programme fini -> 2 jours